## Slide 1
Desain Database &
Migrasi Database Terakhir
Proyek YANDU NextGen (ASABRI)
Tim DBA ASABRI — Taskforce SOT · Database YANDU-NEXTGEN

## Slide 2
OVERVIEW
Ringkasan Eksekutif
Selama ± 3 minggu, tim DBA menjalankan dua pekerjaan paralel: membangun tata kelola/alat verifikasi desain database, dan mengeksekusi perubahan skema nyata di database YANDU-NEXTGEN berdasarkan kebutuhan modul & keputusan migrasi.
1
Desain & Governance
Membangun & mengoperasikan SOT Commander — alat AI untuk verifikasi ERD, klasifikasi ETL/STL, dan register isu migrasi (K-case).
2
Migrasi Skema Nyata
Menjalankan DDL (tabel, kolom, FK baru) di DB YANDU-NEXTGEN berdasarkan usulan tim developer & keputusan K-case.
377→383
Tabel dbo (schema)
+13
Foreign Key baru
11
K-case ditutup
(periode ini)
76,5 jt
Baris histori Dapem
dimigrasikan (K-52)
Periode: 17 September – 9 Oktober 2026
YANDU NextGen — Desain & Migrasi Database
2

## Slide 3
PROSES
Peran & Alur Kerja
Pak Jody Aryono
Koordinator teknis DBA, pembangun & operator SOT Commander, penutup resmi K-case.
Pak Nugi
Rekan DBA — pelaksana teknis perubahan ERD/DDL bersama Pak Jody (mis. K-29).
Tim YANDU NextGen / Mitreka
Mengajukan usulan DDL tertulis & menyampaikan keputusan ASABRI.
SOT Commander (AI)
Verifikasi struktur ERD, query SELECT read-only, menilai penutupan K-case.
ALUR KERJA STANDAR
1
Usulan DDL tertulis
(tim developer)
→
2
Diskusi & verifikasi
(WA Taskforce + SOT Commander)
→
3
Eksekusi DDL
(Pak Jody & Pak Nugi)
→
4
Tercatat otomatis
(db-sync-check → CHANGELOG.md)
Catatan
db-sync-check berjalan read-only terhadap database — ia hanya membaca dan mencatat perubahan skema yang sudah terjadi, tidak pernah menjalankan DDL. Ini menjadi sumber verifikasi independen atas pekerjaan DBA: setiap tabel/kolom/FK baru yang disepakati di WhatsApp & SOT Commander akhirnya harus muncul di CHANGELOG.md sebagai bukti teknis bahwa perubahan benar-benar terjadi di database.
YANDU NextGen — Desain & Migrasi Database
3

## Slide 4
GOVERNANCE DESAIN DB · BAGIAN 1
Klasifikasi ETL vs STL
Keputusan dasar (dirujuk ulang 28 Sep 2026, berdasar diskusi teknis 30 Juni 2026) menentukan tabel mana yang dilebur ke YANDU NextGen, dan mana yang tetap di aplikasi satelit masing-masing.
ETL — DILEBUR
Back Office & objek yang dipakai bersama
Wajib dimigrasikan penuh ke database YANDU-NEXTGEN.
Termasuk tabel satelit yang datanya juga dibaca/ditulis YANDU (peserta, pembayaran, mitra bayar).
Contoh: AP3_MAS_FLGBYR di ASABRI_PESERTA (sumber data terpakai).
Object yang dilebur ke aplikasi baru (mis. JKK Perawatan) otomatis wajib ETL.
STL — TETAP DI SATELIT
Aplikasi satelit (AP3, ASMOB, SIPP, Perawatan, dll.)
Tidak dilebur — tetap pakai database masing-masing.
Terhubung ke YANDU NextGen lewat API, bukan migrasi langsung.
Ditandai dengan drag-drop label “DB Satelit” di SOT Commander.
Contoh: AP3_MAS_APPMNU (konfigurasi menu satelit) — tidak perlu ETL.
YANDU NextGen — Desain & Migrasi Database
4

## Slide 5
GOVERNANCE DESAIN DB · BAGIAN 2
Register K-case & Kepatuhan Privasi
REGISTER ISU MIGRASI (“K-CASE”)
Setiap kendala pemetaan data lama → baru dicatat sebagai kasus bernomor (K-15, K-19 … K-71+). Penutupan resmi hanya lewat perintah /pernyataan K-xx <keputusan ASABRI> yang diketik admin (Pak Jody) di SOT Commander.
OPEN
→
PROGRESS
→
CONFIRMED
SOT akan “menantang” (challenge) pernyataan yang belum menjawab semua concern teknis sebelum status berubah CONFIRMED.
KEPATUHAN PRIVASI DATA — UU PDP 27/2022
AI tidak punya akses login/koneksi langsung ke database.
Query yang berjalan hanya SELECT — INSERT/UPDATE/DELETE/DROP/ALTER/EXEC ditolak otomatis.
Hasil maksimum 10 baris, timeout 60 detik, transaksi selalu di-rollback.
Kolom identitas (nama, NIK, NRP/NIP, KTPA, no. pensiun, rekening, telepon, alamat, tgl lahir) disamarkan penuh sebelum dikirim ke LLM.
Nominal per-orang disamarkan; rekap agregat (mis. jumlah per cabang) tetap tampil karena tidak menunjuk individu.
Data asli tetap utuh di database — tidak ada yang diubah/dihapus untuk keperluan tampilan AI.
YANDU NextGen — Desain & Migrasi Database
5

## Slide 6
3–6 OKTOBER 2026 · BAGIAN 1
Linimasa Migrasi Database
Tanggal | Perubahan Skema | Modul / Konteks
3 Okt, 00:50 | + kolom pada mst_instansi, mst_satker; + participant_status_transfer (9 kolom); + registration_request.is_alih_status; +3 FK; +2 tabel staging | Alih Status peserta
5 Okt, 03:41 & 12:19 | + mst_branch: alamat, geo lat/long, data Plt/Pjs/Plh, kop surat (19+ kolom); + sec_user_scope.satker_id + FK | Master Cabang (geo & pejabat Plt); scoping akses per satker
6 Okt, 09:45 | + tabel baru mst_fund_type_instansi (relasi Jenis Dana ↔ UNOR, 24 baris seed) + 2 FK; + 14 kolom legacy-mapping customer_request_product; + kolom *_idents pada 4 tabel master wilayah | Penagihan Iuran Kemenkeu; penutupan K-29 (master wilayah)
YANDU NextGen — Desain & Migrasi Database
6

## Slide 7
8–9 OKTOBER 2026 · BAGIAN 2
Linimasa Migrasi Database
Tanggal | Perubahan Skema | Modul / Konteks
8 Okt, 02:16 | +3 tabel staging dapem20_* (kendali, peta_akun, peta_peserta) | Pembentukan DAPEM & NON DAPEM
8 Okt, 03:45 | + tabel baru mst_pension_year, mst_salary_year | Referensi Peserta › Tahun Gaji/Penspok
8 Okt, 06:45 & 14:20 | +6 kolom +2 FK pada akt_benefit_program | Manfaat Program Aktuaria
8 Okt, 07:38 & 10:31 | +14 kolom PKS mst_payment_partner; + tabel baru mst_provider_ownership; +11 kolom +3 FK provider_master | Mitra Bayar PKS & Rumah Sakit PKS
9 Okt, 16:33 (mig_log 3043) | + requirement_master.jpr_referensi, .jpr_pdjid | Penutupan K-27 (Kategori Jenis Persyaratan)
+6 tabel baru di dbo
+13 Foreign Key baru
Puluhan kolom baru/diubah pada ≥12 tabel inti
YANDU NextGen — Desain & Migrasi Database
7

## Slide 8
HASIL MIGRASI DATA
Penyelesaian K-case Signifikan
K-case | Masalah | Keputusan & Status
K-29 | Master wilayah resmi belum ditetapkan; 479.240 peserta menunjuk wilayah tak ditemukan. | CONFIRMED 6 Okt — ERD diremap, kolom *_idents ditambahkan; 2.255.893 peserta dimuat utuh.
K-52 | Riwayat Dapem Induk 76,5 juta baris (2011–2026): dibawa penuh atau sebagian? | CONFIRMED 7 Okt — dibawa seluruhnya sebagai history.
K-27 | Kode kategori jenis persyaratan belum punya kolom di ERD. | CONFIRMED 9 Okt — ERD diperbaiki, +jpr_referensi +jpr_pdjid (mig_log 3043).
K-37 | Bukti Potong Pajak memakai kolom bersandi (A1–N24), 24 kolom nilai tak jelas. | Kedua tabel sumber tidak dimigrasi; tabel baru dibentuk aplikasi dari unggahan Coretax.
K-54 | 6.130 baris lampiran pengajuan rusak (SQL Msg 7105). | CONFIRMED 9 Okt — baris rusak dikecualikan per-baris, kebijakan berlaku umum.
YANDU NextGen — Desain & Migrasi Database
8

## Slide 9
PER 8 OKTOBER 2026, 14:28 WIB
Status Sinkronisasi DB ↔ Entity
Diukur otomatis oleh db-sync-check (read-only) — membandingkan struktur database sesungguhnya dengan entity TypeORM yang dipakai aplikasi.
381 / 383
Entity TypeORM termodelkan
dari tabel dbo
1
Drift tersisa:
tabel sec_role belum ada entity
613 / 206
FK level DB vs relasi
yang termodelkan di entity
Catatan
Semua relasi entity yang ada sudah punya FK di DB — tidak ada relasi “palsu”. 407 FK DB lainnya belum dimodelkan sebagai relasi entity (lihat fk-unmodeled.md); ini bukan error, melainkan relasi yang belum dibutuhkan kode aplikasi saat ini.
YANDU NextGen — Desain & Migrasi Database
9

## Slide 10
NEXT STEPS
Rekomendasi & Tindak Lanjut
1
Modelkan sec_role sebagai entity TypeORM — satu-satunya drift tabel yang tersisa.
2
Tuntaskan nasib 485.506 baris x_nik_valid_pajak & sumber pengganti keu_tax_identity_validation.validation_status.
3
Lanjutkan cleansing K-29: 451.501 peserta prov_id = 0 dan cacat master wilayah (20 kecamatan/149 kelurahan tanpa induk).
4
Selaraskan dokumen FSD/User Story dengan basis data (contoh: standar Kemendagri 84.965 vs 76.713 desa/kelurahan).
5
Pertimbangkan standarisasi kode referensi pada kolom kode/inisial di tabel referensi.
6
Pantau 407 FK yang belum dimodelkan (fk-unmodeled.md) agar tidak terlewat saat develop fitur baru.
YANDU NextGen — Desain & Migrasi Database
10

## Slide 11
Terima Kasih
Pak Jody Aryono & Pak Nugi — Tim DBA ASABRI, Taskforce SOT
Laporan lengkap: presentasi/laporan-desain-migrasi-database-terakhir.md